Приложение №1 к объявлению на закупку Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки

Договор №      о закупках работ

г. Астана                                                                                        «     »  _______ 2019 года

АО «КазАгроФинанс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________  , действующего на основании доверенности от ___________ , с одной стороны и  _______________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________., действующего на основании __________________с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше, или «Сторона» на основании Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «КазАгроФинанс», утвержденных решением совета директоров АО «КазАгроФинанс» от № 14 от «29» ноября 2017 года и протокола об итогах закупок способом запроса ценовых предложений от

« ___»_______ 2019 г., заключили настоящий Договор о закупках работ о нижеследующем: (далее Договор).

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего договора Поставщик обязуется выполнить работы (далее - Работа) по ремонту кабинета № 217, № 507, лестничных клеток №1; №2 и коридора 5 этажа в здании Заказчика по адресу: г. Астана, ул. Кенесары, 51, вп-4, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения Работ в течение 40 (сорока) календарных дней, с момента подписания Договора о закупках работ Сторонами.  При этом Поставщик имеет право выполнить Работы досрочно.

1.3. Работы считаются выполненными после передачи выполненных Работ и подписания Сторонами Акта выполненных Работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с приложениями № 1 (перечень закупаемых работ), № 2 (дефектный акт) и № 3 (сметная документация) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Перечень, количество и стоимость закупаемых Работ определены Сторонами в приложениях № 1 (перечень закупаемых работ) и № 3 (сметная документация).

1.6. Казахстанское содержание в Работах составляет _____%. Поставщик гарантирует достоверность данной информации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. выполнить Работы в полном объеме и в сроки, указанные в пунктах 1.1. 1.2. и с учетом пункта 1.5. настоящего Договора надлежащего качества.

2.1.2. Передать результаты выполненных Работ Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

2.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления претензии, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недоработки и недостатки, если в процессе выполнения Работы Поставщик допустил отступление от условий Договора ухудшившее качество Работ.

2.1.4. Выполнить Работы лично и должен выполнить Работы с использованием своих материалов.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Обращаться Заказчику за нужной информацией необходимой Поставщику при выполнении Работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять и оплатить Поставщику стоимость выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора, если по результатам выполненных Поставщиком Работ у Заказчика не имеются претензии к качеству и объему таких Работ.

2.3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Поставщика извещения об окончании Работ либо по истечении срока, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, осмотреть и принять результаты Работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков немедленно заявить об этом Поставщику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять ход и качество Работ, оказываемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В случае если Поставщик не приступает к выполнению Работ в установленные сроки, либо выполняет их настолько медленно, что сдача Работ к сроку, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора не представляется возможной, отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работ,

2.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Республики Казахстан.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору согласно приложениям №№ 1-3, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора составляет (________________) тенге без учета НДС. Поставщик не/ является плательщиком НДС.

3.2. Оплата за выполненные работы производится частями, по факту выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком счет-фактуры, а также после подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.

4. Производство Работ

4.1. Поставщик, обнаруживший в ходе выполнения Работ неучтенные дефектным актом работ и в связи с чем, возникшую необходимость выполнения дополнительных работ, обязан немедленно сообщить об этом Заказчику для решения данного вопроса. Поставщик, не выполнивший указанные действия, лишается прав требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ.

4.2. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы сметной документации всегда имеют доступ к месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.

4.3. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить Работу. Если после проверки окажется что проверенная Работа дефектная, Поставщик исправляет дефект выполненных Работ за свой счет.

4.4. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства Работ.

4.5. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на место, где будут выполнятся Работы. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с выполнением Работ, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

4.6. Поставщик должен содержать место выполнения Работ в чистоте. Поставщик обязан удалять с места выполнения Работ весь мусор и оперативно приводить место Работ в порядок.

4.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение Поставщиком обязательств по срокам окончания    Работ, качества Работ и других   обязательств, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора снимает в виде неустойки 0,3% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от Общей стоимости договора, путем удержания с оплаты выполненных Работ, требуемых по Договору. При этом Поставщик, с подписанием настоящего Договора дает свое безусловное согласие на такое удержание штрафной неустойки.

5.2. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению   Работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке   Работ в целом или ее части, до устранения причин остановки.  Если Поставщик не выполняет предписания Заказчика и не отвечает письменно в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может выполнить эту Работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы предназначенной для выплаты Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные работы. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

5.3. Поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при выполнении Работ должен обеспечивать собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

5.4. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Поставщиком по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

5.5. За недостоверность информации и неисполнение обязательств по доле местного содержания, определенной в пункте 1.6. настоящего Договора, Поставщик оплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора за каждый 1% невыполненного местного содержания.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

6.2. По требованию Заказчика Поставщик должен представить документы, удостоверяющие качество материалов.

6.3. Гарантия Поставщика за качество выполненных Работ составляет – 1 (один) год.

7.  Расторжение Договора

7.1. Стороны вправе по соглашению расторгнуть настоящий Договор до окончания срока его действия, предусмотренного условиями Договора, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

7.2.Заказчик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора:

7.2.1. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков выполнения Работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.2.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

7.2.3. В любое время в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу отказа от Договора;

7.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

7.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может оказать часть или весь объем Работ в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

7.5. Договор о закупках может быть, расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушении, а также оказания организатором закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Правилами. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

9. Юридические адреса Сторон

| Заказчик: АО «КазАгроФинанс» Республика Казахстан г. Астана, ул. Кенесары, 51, вп-4 ИИК KZ796017111000000212 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, Кбе15, БИН 991240000043 ОКПО 39112465 | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору о закупках работ

от «     » от __________2019 г.

Перечень закупаемых товаров, работ и услуг

| № | Наименование заказчика | Наименование товара (работы, услуги) * | Единица измерения | Количество, объем | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, договора в тенге, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АО «КазАгроФинанс» | Ремонтные работы кабинета № 217, лестничные клетки и коридор 5 этажа в здание центрального аппарата АО «КазАгроФинанс» | Работа | 1 | В течение 40 (сорок) календарных дней | г. Астана ул. Кенесары, 51 вп 4 |  |

* Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в приложении № 2

Приложение №    2 к Договору о закупках работ

от «     » от __________2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонтные работы кабинета №217

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет №217 - демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Снятие набела с потолка | м² | 19,1 | 3,33х5,73м |
| 2 | Снятие набела со стен (за минусом окон и дверей) | м² | 50,0 | h стен = 3,17м. |
| 3 | Снятие набела с оконных откосов | м² | 1,0 |  |
| 4 | Демонтаж светильников под потолок «Армстронг» | шт | 4 |  |
| 5 | Демонтаж покрытия пола из линолеума | м² | 19,1 |  |
| 6 | Демонтаж пластиковых плинтусов | п.м. | 18,0 |  |
| Кабинет №217 – ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Заделка трещин и выбоин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (стен) | м² | 4,0 |  |
| 2 | Огрунтовка поверхностей потолка | м² | 19,1 |  |
| 3 | Огрунтовка поверхностей стен | м² | 50,0 |  |
| 4 | Огрунтовка поверхностей откосов | м² | 1,0 |  |
| 5 | Шпаклевание поверхности потолка | м² | 19,1 |  |
| 6 | Шпаклевание поверхности стен | м² | 50,0 |  |
| 7 | Шпаклевание поверхности откосов | м² | 1,0 |  |
| 8 | Установка 6-ти секционного радиатора с соответствующими фитингами | шт | 1,0 |  |
| 9 | Ремонт фрамуги окна (уплотнение) | шт | 1,0 |  |
| 10 | Установка светильников под потолок «Армстронг» | шт | 4 |  |
| 11 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора | м² | 19,1 |  |
| Кабинет №217 – отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом, с колером за 2 раза | м² | 50,0 |  |
| 2 | Окраска поверхностей потолка водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 19,1 |  |
| 3 | Окраска поверхностей откосов водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 1,0 |  |
| 4 | Окраска труб отопления диаметром 20мм | п.м. | 3,0 |  |
| 5 | Устройство покрытия пола из линолеума | м² | 19,1 |  |
| 6 | Устройство пластиковых плинтусов | п.м. | 18,0 |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора | м² | 19,1 |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонтные работы коридор 5-го этажа

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридор 5-го этажа - демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Снятие набела с потолка | м² | 89,3 | согласно техпаспорта |
| 2 | Снятие набела со стен с учетом колонн (за минусом окон и дверей) | м² | 235,0 | L стен = 82.8м. |
| 3 | Снятие набела с оконных откосов | м² | 2,0 |  |
| Коридор 5-го этажа – ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Обработка подтеков потолка специальным раствором | м² | 2,0 |  |
| 2 | Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (стен) | м² | 5,0 |  |
| 3 | Заделка 8-ми углов стен | м² | 10,0 | h=3,15м |
| 4 | Огрунтовка поверхностей потолка | м² | 89,3 |  |
| 5 | Огрунтовка поверхностей стен | м² | 235,0 |  |
| 6 | Огрунтовка поверхностей откосов | м² | 2,0 |  |
| 7 | Шпаклевание поверхности потолка | м² | 89,3 |  |
| 8 | Шпаклевание поверхности стен | м² | 235,0 |  |
| 9 | Шпаклевание поверхности откосов | м² | 2,0 |  |
| Коридор 5-го этажа – отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом, с колером за 2 раза | м² | 235,0 |  |
| 2 | Окраска поверхностей потолка водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 89,3 |  |
| 3 | Окраска поверхностей откосов водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 2,0 |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора | м² | 89,3 |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонтные работы лестничная клетка №1

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничная клетка - демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Снятие набела с потолка | м² | 18,4 | 2,81 х 6,55м |
| 2 | Снятие набела со стен (за минусом окон и дверей) | м² | 330,0 | h стен = 19,6м. |
| 3 | Снятие набела с оконных откосов | м² | 15,0 |  |
| Лестничная клетка – ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (потолок) | м² | 2,0 |  |
| 2 | Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (стен) | м² | 5,0 |  |
| 3 | Огрунтовка поверхностей потолка | м² | 18,4 |  |
| 4 | Огрунтовка поверхностей стен | м² | 330,0 |  |
| 5 | Огрунтовка поверхностей откосов | м² | 15,0 |  |
| 6 | Шпаклевание поверхности потолка | м² | 18,4 |  |
| 7 | Шпаклевание поверхности стен | м² | 330,0 |  |
| 8 | Шпаклевание поверхности откосов | м² | 15,0 |  |
| 9 | Установка ограничителя дверей | шт | 6 | С учетом цокольного этажа |
| Лестничная клетка – отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом, с колером за 2 раза | м² | 330,0 |  |
| 2 | Окраска поверхностей потолка водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 18,4 |  |
| 3 | Окраска поверхностей откосов водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 15,0 |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора | м² | 110,4 | 5 этажей и цокольный этаж |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонтные работы лестничная клетка №2

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничная клетка - демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Снятие набела с потолка | м² | 18,3 | 2,85 х 6,4м |
| 2 | Снятие набела со стен (за минусом окон и дверей) | м² | 340,0 | h стен = 19,6м. |
| 3 | Снятие набела с оконных откосов | м² | 13,0 |  |
| Лестничная клетка – ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (потолок) | м² | 2,0 |  |
| 2 | Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (стен) | м² | 5,0 |  |
| 3 | Огрунтовка поверхностей потолка | м² | 18,3 |  |
| 4 | Огрунтовка поверхностей стен | м² | 340,0 |  |
| 5 | Огрунтовка поверхностей откосов | м² | 13,0 |  |
| 6 | Шпаклевание поверхности потолка | м² | 18,3 |  |
| 7 | Шпаклевание поверхности стен | м² | 340,0 |  |
| 8 | Шпаклевание поверхности откосов | м² | 13,0 |  |
| 9 | Установка ограничителя дверей | шт | 6 | С учетом цокольного этажа |
| Лестничная клетка – отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом, с колером за 2 раза | м² | 340,0 |  |
| 2 | Окраска поверхностей потолка водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 18,3 |  |
| 3 | Окраска поверхностей откосов водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 13,0 |  |
| 4 | Окраска труб отопления диаметром 20мм | п.м. | 92,5 |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора | м² | 110,4 | 5 этажей и цокольный этаж |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонтные работы кабинета 507

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесного натяжного потолка | м² | 9,0 |  |
| демонтаж |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж подвесного натяжного потолка | м² | 9,0 |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие набела поверхностей потолка | м² | 23,0 |  |
| 2 | Снятие набела поверхностей стен | м² | 58,0 | за минусом дверей |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом, с колером за 2 раза | м² | 58,0 | за минусом дверей |
| 2 | Окраска поверхностей потолка водоэмульсионным составом, за 2 раза | м² | 23,0 | за минусом натяжного потолка |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора | м² | 23,0 |  |

Приложение № 3 к Договору о закупках работ

от «     » от __________2019 г.

Сметный расчет строительства